Programma Team Open Webconcept

Tijdens het Fieldlab 2019 werkt het team Open Webconcept aan 3 Epics.

1. Wordpress NLx plugin:  
   IRMA **GravityForms** met via NLx op basis van ZGW 2.0 aan acceptatie omgeving Join (Decos) koppelen bij de gemeente Buren (live in oktober 2019)
2. IRMA als inlog op **Mijn Súdwest-Fryslân**
3. **BuitenOpOrde** via NLx  
   koppelen aan Zaaksysteem.nl (bestaande StUF koppeling) bij de gemeente Lansingerland.

**Ontwikkelteam en aanwezigheid:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Organisatie/naam | | Rol | m | d | w | d | v |
| Gemeente Buren | |  |  |  |  |  |  |
|  | Holger Peters | Teamcoördinator | D | P |  |  |  |
| Michel van Hattem | Ontwikkelaar/systeembeheer |  |  |  |  |  |
| Ruud van Hoevelaken??? | Systeembeheer |  |  |  |  |  |
| Gemeente Súdwest-Fryslân | |  |  |  |  |  |  |
|  | Stefan Woudstra | Ontwikkelaar |  |  |  |  |  |
| Eduard Wittenveen | Innovatie / Ketenbeheer | D | P |  |  |  |
| Jacco Hovenga | Architect | D | P |  |  |  |
| Richard van der Meulen | Keten Dienstverlening |  |  |  |  |  |
| Gemeente Lansingerland | |  |  |  |  |  |  |
|  | Corinne van den Heuvel | Dienstverleningsexpert | D |  |  |  |  |
| Remco Scherpenisse | Procesanalist (Architect) | D |  |  |  |  |
| Yard internet | |  |  |  |  |  |  |
|  | Martin Donk | Scrum master |  |  |  |  |  |
| Mike van der Hoek | Ontwikkelaar (IRMA/Nlx) | D |  |  |  |  |
| Robert Bossaert | Ontwikkelaar (BuitenOpOrde/NLx) |  |  |  |  |  |
| Edwin Siebel | Ontwikkelaar (server IRMA/NLx) |  |  |  |  |  |
| Dennis van Aalst | Ambassadeur Open Webconcept | D |  |  |  |  |
| Site.nu | |  |  |  |  |  |  |
|  | Iliya Georgiev | Ontwikkelaar |  |  |  |  |  |
| Jan Hein de Wilde | Producer / scrummaster? |  |  |  |  |  |
| Decos (Join) | |  |  |  |  |  |  |
|  | Joost Went | Ontwikkelaar |  |  |  |  |  |
|  | Suraj Punugade | Ontwikkelaar |  |  |  |  |  |
| Taco Droogers | Ontwikkelaar |  |  |  |  |  |
| Zaaksysteem.nl | |  |  |  |  |  |  |
|  | <input Peter Moen> | Ontwikkelaar |  |  |  |  |  |
| Team NLx | |  |  |  |  |  |  |
|  | Stephan Preeker | Ontwikkelaar |  |  |  |  |  |

**Onderstaande programma moet worden afgestemd met VNG-realisatie tijdstippen**

**Maandag 23 september:** Ontwikkeldag 1 en technische demo aan andere teams

9:00 inloop gehele team en inrichten werkplekken

9:30 Welkom en doornemen van de week/dag (Holger/Martin)  
 Wie geven technische demo Team Open Webconcept (code delen met Teams

uu:mm Stand-up  
 inventarisatie infrastructuur  
 Vullen backlog  
 Verdelen werkzaamheden

uu:mm Hands on (aan de slag)

*uu:mm IRMA Demo aan ontwikkelteams (IRMA Wordpress plugin, BuitenOpOrde, OpenPDC, OpenPub)*

16:00 Standup Ontwikkelaars presenteren hun voortgang

**Dinsdag 24 september:** Ontwikkeldag 2 en PI-planning **(Is er ruimte bij de VNG voor de ontwikkelaars???)**

9:00 inloop dagteam en inrichten werkplekken

9:30 Welkom en doornemen van de dag (Holger/Martin)

9:45 Standup en vullen backlog

10:00 Aan de slag

16:00 Standup Ontwikkelaars presenteren hun voortgang

*uu:mm Parallel loopt het CG PI-planning event (in de planning opgenomen met een P)*

**Woensdag 25 september:** Ontwikkeldag 3

9:00 inloop dagteam en inrichten werkplekken

9:30 Welkom en doornemen van de dag (Holger/???)

9:45 Standup en vullen backlog

10:00 Aan de slag

16:00 Standup Ontwikkelaars presenteren hun voortgang

**Donderdag 26 september:** Ontwikkeldag 4 (t.b.v. uitloop projecten en opmaak demo’s)

9:00 inloop dagteam en inrichten werkplekken

9:30 Welkom en doornemen van de dag (Holger)

9:45 Standup en vullen backlog

10:00 Aan de slag

16:00 Standup Ontwikkelaars presenteren hun voortgang

**vrijdag 27 september:** Demodag

9:00 inloop demoteam

9:30 Welkom en doornemen van de presentaties van de dag (Holger)

10:00 Dagprogramma VNG-realisatie